附件1

2024年度燃气管道及设施更新改造项目自评表

单位名称：随州市住建重点项目服务中心      填报日期：2025年5月6日

| 项目名称 |  |  | 2024年燃气管道及设施更新改造项目 |  |  | 项目实施单位 |  | 市住建重点项目服务中心 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管单位 |  |  | 市住新局 |  |  | 项目负责人 |  | 封雪 |  |
| 资金性质 |  | 1、持续性项目 □ 2、一次性项目 □ 3、债券项目☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金来源 （万元） |  | 中央、省级 |  |  | 本级 |  | 其他 | 合计 |  |
|  |  | 10330 |  |  |  |  |  | 10330 |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率 （B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 |  | 2847 | 2847 |  | 100% | 20 |  |
| 年度绩效目标1 （XX分） | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 成本指标 | 时间成本指标 |  | 按进度完成改造任务 |  |  | 按进度完成改造任务 | 按进度完成改造任务 | 9 |
|  |  | 经济成本指标 |  | 项目实施材料成本 |  |  | 材料成本有效节约控制 | 材料成本有效节约控制 | 10 |
|  |  | 设计成本指标 |  | 设计费用 |  |  | 设计费用不超额 | 设计费用不超额 | 10 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 完成燃气及配套设施建设一套 |  |  | 完成燃气及配套设施建设一套 | 完成燃气及配套设施建设一套 | 10 |
|  |  | 质量指标 |  | 确保安全生产零事故，工程质量达到验收标准 |  |  | 安全生产无事故，部分单体工程完成验收 | 安全生产无事故，部分单体工程完成验收 | 9 |
|  |  | 时效指标 |  | 2024年年底前完成项目建设 |  |  | 已完成项目主体建设，并通过闭气实验 | 已完成项目主体建设，并通过闭气实验 | 10 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 确保城区供气安全，进一步提升城区供气能力 |  |  | 完成设备安装，并通过闭气实验 | 完成设备安装，并通过闭气实验 | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≧90% |  |  | 90% | 90% | 10 |
| 总分 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。