附件1
2024年度城东应急水源项目项目自评表

单位名称：随州市住建重点项目服务中心    填报日期：2025年5月6日
	项目名称
	城东应急水源项目
	项目实施单位
	市住建重点项目服务中心

	项目主管单位
	市住新局
	项目负责人
	孙登攀

	资金性质
	1、持续性项目     □   2、一次性项目 □  3、债券项目☑ 

	项目资金来源
（万元）
	中央、省级
	本级
	其他
	合计

	
	6227.88
	
	
	6227.88

	预算执行情况（万元）
（20分）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率
（B/A）
	得分
（20分*执行率）

	
	年度财政资金总额
	[bookmark: _GoBack]6227.88
	6227.88
	100%
	20

	年度绩效目标1
（XX分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）
	得分

	
	成本指标
	时间成本指标
	按进度完成改造任务
	按进度完成改造任务
	按进度完成改造任务
	9

	
	
	经济成本指标
	项目实施材料成本
	材料成本有效节约控制
	材料成本有效节约控制
	10

	
	
	设计成本指标
	设计费用
	设计费用不超额
	设计费用不超额
	10

	
	产出指标
	数量指标
	完成水厂及配套设施建设一套
	完成水厂及配套设施建设一套
	完成水厂及配套设施建设一套
	9

	
	
	质量指标
	确保安全生产零事故，工程质量达到验收标准
	安全生产无事故，部分单体工程完成验收
	安全生产无事故，部分单体工程完成验收
	10

	
	
	时效指标
	2023年年底前完成项目建设
	已完成项目主体建设，并通过闭水实验
	已完成项目主体建设，并通过闭水实验
	10

	
	效益指标
	社会效益指标
	确保城区供水安全，进一步提升城区供水能力
	完成设备安装，并通过闭水实验
	完成设备安装，并通过闭水实验
	10

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	≧90%
	90%
	90%
	10

	总分
	98


备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

